«Мылва»  сикт овмодчоминса

Администрация сельского поселения «Мылва»

администрация

ШУОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  3 февраля  2021 года                                                                           № 2/2

Республика Коми, пст. Мылва

Троицко-Печорский район

«Об утверждении муниципальной программы "Повышение качества водоснабжения населения   в границах поселений, входящих в состав сельского поселения «Мылва» на 2021-2022 годы.

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми, постановления Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми», Постановления администрации муниципального образования муниципального района «Троицко-Печорский» № 9/7 от 28.09.2013 года «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Мылва» на 2016-2026 годы», Устава муниципального образования сельского поселения «Мылва» и в целях реализации социально значимых проектов на территории муниципального образования сельского поселения «Мылва», путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения, администрация сельского поселения «Мылва»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу ««Об утверждении муниципальной программы "Повышение качества водоснабжения населения   в границах поселений, входящих в состав сельского поселения «Мылва» на 2021-2022 годы» согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения «Мылва»                                                О.П.Сирук

Приложение к постановлению администрации сельского поселения «Мылва» от «3» февраля 2021 г. № 2/2

- Муниципальная программа

- муниципального образования

- сельского поселения «Мылва»

- "Повышение качества водоснабжения населения   в границах поселений, входящих в состав

- сельского поселения «Мылва»

- на 2021-2022 годы»

- 2021 год

- ПАСПОРТ

муниципальной программы

муниципального образования сельского поселения «Мылва»

- "Повышение качества водоснабжения населения   в границах   поселений, входящих в состав сельского поселения «Мылва»

- на 2021-2022 годы»

(далее – Программа)

| Ответственный исполнитель программы | Администрации сельского поселения «Мылва» |
| --- | --- |
| Цель программы | Повышение эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения за счет реализации технических мероприятий. |
| Задачи программы | 1. Формирование благоприятной среды для проживания населения в рамках реализации народных проектов; 2. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. 4. Повышение эксплуатационной надежности источников питьевого водоснабжения; |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Доля народных проектов, реализованных с финансовым, трудовым или материально-техническим участием граждан и организаций в общем количестве реализованных народных проектов (%, в год). 2. Доля количество аварий и повреждений, %; 3. Доля соответствия качества воды установленным требованиям, % 4. Доля потребления воды, тыс. м3 , величина новых нагрузок, м3/сут. 5. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению, % |
| Сроки реализации программы | Срок реализации программы 2021-2022 годы |
| Объемы финансирования программы | Объем финансирования Программы на 2021 - 2022 годы предусматривается в размере 668,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 668,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; из них: средства бюджета муниципального образования сельского поселения «Мылва» 68,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2021 год – 68,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; средства республиканского бюджета Республики Коми - 600,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2021 год – 600,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Программа реализуется на всей территории сельского поселения «Мылва». В результате реализации программы ожидается: 1. В сфере водоснабжения: ремонт и реконструкция водозаборных скважин, водопроводных сетей, накопителей воды, существующих колодцев. Реализация Программы позволит достичь следующих конечных результатов: 1) реализовать проекты «Народный бюджет»; 2) увеличить уровень вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по народным проектам в до 25% в год; 3) Снижение уровня изношенности объектов водоснабжения; 4) Обеспечение населения Сельского поселения «Мылва» питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение; 5)Оздоровление социально-экологической обстановки в поселениях, входящих в состав Сельского поселения «Мылва». |

Раздел 1. Характеристика проблемы и цель программы, целевые индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в Конституции Российской Федерации, в связи с чем, создание благоприятной среды для проживания, хозяйствования, отдыха граждан, является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой, должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельности участия населения.

Главной целью программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий сельского поселения «Мылва».

Для реализации поставленной цели и решения задач необходимо учитывать мнение населения (непосредственно на собраниях жителей) с определением перечня объектов, на которые будут выделены субсидии с учётом участия вклада граждан (финансового, трудового и материально-технического).

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения сельского поселения «Мылва».

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

В связи с тем, что сельское поселение «Мылва» из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств республиканского, районного и местного бюджета. Основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период до 2022 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем. Уровень износа инженерных коммуникаций по сельскому поселению высокий и характеризуется аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

Раздел 2. Сроки реализации муниципальной Программы

Реализация Программы будет осуществляться в период 2021 - 2022 годов.

Раздел 3. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы

Система программных мероприятий включает в себя производственные, организационно-хозяйственные мероприятия, обеспечивающие достижение программной цели. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации.

Основными целевыми индикаторами, реализации мероприятий Программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей сельского поселения, являются:

- ремонт и реконструкция существующих водозаборных узлов;

- ремонт и реконструкция существующих скважин;

- модернизация и развитие систем водоснабжения в поселениях, входящих в состав сельского поселения «Мылва»,

- приведение их в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями,

- ограждение двух зон санитарной охраны,

- увеличение мощности и производительности объектов централизованных систем водоснабжения муниципального образования  сельского поселения «Мылва»;
- повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению;

- обеспечение сбалансированности системы водоснабжения;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения населению;

- повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

Раздел 4. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Мылва» на 2016-2026 гг. определяются с помощью целевых индикаторов.

Ожидаемыми результатами программы являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение эксплуатационных затрат предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

- улучшение качественных показателей предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых коммунальных отходов;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.

Улучшение ожидаемых результатов достигаются за счет:

1. Технологические результаты:

- обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения;

- мониторинг и устойчивый достоверный учет потребления тепло-водо-газоснабжения;

- снижение потерь коммунальных ресурсов;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- снижение удельного расхода условного топлива, электроэнергии для выработки энергоресурсов.

2. Социальны результаты:

- рациональное использование коммунальных и природных ресурсов;

- повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг;

- снижение себестоимости коммунальных услуг.

3. Экономические результаты:

- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального развития;

- повышение инвестиционной привлекательности.

Приложение 1 к муниципальной программе

- муниципального образования сельского поселения «Мылва»

- «Повышение качества водоснабжения населения

- в границах   поселений, входящих в состав сельского поселения «Мылва»

- на 2021-2022 годы»

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования,

на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

| Статус | Наименование муни-ципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия | Источник финансирования | Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | - «Повышение качества водоснабжения населения - в границах поселений, входящих в состав сельского поселения «Мылва» на 2021-2022 годы» | всего | 668 000,0 | 668 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 68 000,0 | 68 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 600 000,0 | 600 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | всего | 668 000,0 | 668 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 68 000,0 | 68 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 600 000,0 | 600 000,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2 к муниципальной программе

- муниципального образования сельского поселения «Мылва»

- «Повышение качества водоснабжения населения

- в границах   поселений, входящих в состав сельского поселения «Мылва»

- на 2021-2022 годы»

| Адресный перечень территорий, на которых планируется реализация программы в 2020-2022 годах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес территории | Необходимые виды работ | Календарный год проведения работ |
| 1 | Республика Коми, Троицко-Печорский район, пст. Белый Бор, | - ремонт и реконструкция водозаборной башни «Вода для жизни» | 2021 |